Příloha A.2Písemný požadavek dodavatele na odstranění překážek v práci

Jastra, a.s.

Ústecká 12

120 00  Praha 2

ČZU v Praze

Kamýcká 129

165 21  Praha 6 - Suchdol

Věc: Projekt Přestavba staré menzy na výukový pavilon – překážky v zahájení prací

Vážení,

Podle mezi námi uzavřené smlouvy o dílo ze dne …… jsme měli dne ..…. zahájit naše práce. Zahájení prací není možné z následujících důvodů:

•	Není k dispozici schválená dokumentace

•	Není k dispozici stavební povolení

•	Chybí dokumentace pro provedení stavby v rozsahu…

•	Nezbytná stavební připravenost firmy … pro zahájení našich prací nebyla ještě provedena

•	Jsou tyto překážky v práci…

Upozorňujeme Vás, že prodlení našich prací není způsobeno námi a že se lhůty provádění prodlouží.

S přátelským pozdravem

……………………………

Jakub Štráchal, jednatel